

**Planning and progress report**

C2.034

<https://github.com/juanlo017/c1.034>

| **Apellidos, Nombre** | **Email** |
| --- | --- |
| Castro Vázquez, Jose Ignacio | joscasvaz@alum.us.es |
| Junco Obregón, Juan del | juajunobr@alum.us.es |

**Tabla de contenidos**

[**Resumen ejecutivo 3**](#_43v012my8e3e)

[**Tabla de revisiones 4**](#_ouk80crf36ih)

[**Introducción 5**](#_u0bfbulml1a6)

[**Contenidos 6**](#_8fv8g9nag1vc)

[Planning 6](#_16uf1f4hu30m)

[Tareas 6](#_eofz3plkb413)

[Capturas 6](#_rz9wzcau02no)

[Presupuesto 6](#_fd9dcbnll4t)

[Progress 7](#_djdbj3qwlfhx)

[Registro de progreso 7](#_75o09jor5m0s)

[Conflictos 7](#_e5qx5d80jfbf)

[Desviación de costes 7](#_vupaompip0r)

[**Conclusiones 8**](#_obajb8esrr12)

[**Bibliografía 9**](#_588w00qf3urg)

# 

# Resumen ejecutivo

Este documento muestra tanto el planning como el progreso grupal de la implementación de los requisitos grupales.

# Tabla de revisiones

| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Versión original. | 08/02/2024 |
| v1.1 | Primera versión del documento. | 14/02/2024 |
| v1.2 | Versión final | 15/02/2024 |

# Introducción

En este documento se va a representar el planteamiento y el progreso realizado por el grupo, durante la realización de sus requisitos individuales. No se han encontrado problemas durante la realización de los mismos.

# Contenidos

## Planning

### Tareas

| **Tarea** | **Descripción** | **Asignación y roles** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ) Instantiate and customize the appropriate starter project so that you can work on this project. Make sure that the name of your project folder, maven configuration (pom.xml), and database is “”, where “〈dd〉” denotes the deliverable number using two digits. Make sure that yoAcme-SF-D〈dd〉u have followed the instructions in the “On Your Deliverables” document to package and deliver your work. This requirement must be fulfilled in this and every subsequent group or individual deliverable for it to be considered valid. | Crear proyecto base, subirlo a github y customizar el proyecto para adaptarlo desde el Hello World a Acme-SF.  Jose Castro asistió en tareas de customización | Juan López: Manager and Developer.  Jose Castro:  Developer | 2h | 2h 9 min |
| 2 ) Produce a chartering report |  | David Blanco:  -Analyst.  Jose Castro:  -Analyst.  Juan López:  -Analyst.  Juan del Junco:  -Analyst.  Pablo Mejías:  -Analyst. | 15 h | 12 h |
| 16) Produce an analysis report regarding this deliverable. |  | David Blanco:  - Analyst. | 0,5 h | 0,5 h |
| 17) Produce a planning and progress report. | Hacer un documento del planteamiento y el progreso realizado durante el entregable. | Juan del Junco.  - Analyst.  Pablo Mejías:  - Analyst. | 3 h | 3 h |
| 18) Produce a report on how you have set up your development configuration. We are not asking you to reproduce the guidelines to set it up, but to make it clear that you have followed them, and you have your development configuration ready to work. |  | Juan López:  - Analyst.  Jose Castro:  - Analyst. | 2 h | 1,75 h |
| 19) Produce a report on what you knew about the architecture of a WIS before this subject. |  | Juan del Junco:  -Analyst.  Pablo Mejías:  -Analyst. | 1,5 h | 1,25 h |
| 20) Produce a report on what you knew about testing a WIS before this subject. |  | Juan del Junco:  -Analyst.  Pablo Mejías:  -Analyst. | 2 h | 1,5 h |
| Crear y organizar tareas del tablero Kanban | Creación de issues del tablero kanban | Juan López:  -Manager | 0.5h | 0.25 |
| Revisar documentos | Revisión de todos los documentos realizados en el entregable antes del envío final. | Pablo Mejías:  -Tester | 3 h | 3 h |
| Entrega final | Realización de la entrega final de todo lo realizado durante el entregable. | Juan del Junco:  Operator | 1 h | 0,5 h |

### 

### Capturas

Intencionalmente en blanco.

### Presupuesto

| **Rol** | **Horas estimadas** | **Coste de personal estimado** |
| --- | --- | --- |
| Developer | 2 h | 46,46€ |
| Analyst | 24 h | 689,28€ |
| Tester | 3 h | 69,69€ |
| Operator | 1 h | 21€ |
| Manager | 2,5 h | 66,06€ |
|  |  |  |
| **Coste de personal total estimado** | | **892,49€** |

| **Miembro** | **Amortización mensual** |
| --- | --- |
| Blanco Mora, David | 11,42 € |
| Castro Vázquez, José Ignacio | 11,42 € |
| del Junco Obregón, Juan | 20,33 € |
| López Quiros, Juan | 20,5 € |
| Mejías Buitrago, Pablo | 31,08 € |
|  |  |
| **Coste de amortización total estimado** | **94,75 €** |

**Coste total estimado: 987,24€**

## 

## Progress

### Registro de progreso

| **Miembro** | **Rendimiento** | **Valoración** | **Incentivo** |
| --- | --- | --- | --- |
| David Blanco Mora | 8,33 | Bueno | - |
| Jose Ignacio Castro Vázquez | 8,17 | Bueno | - |
| Juan del Junco Obregón | 8,45 | Bueno | - |
| Juan López Quirós | 8,17 | Bueno | - |
| Pablo Mejías Buitrago | 8,57 | Bueno | - |

**Rendimiento medio: 8,33**

### Conflictos

| **Conflicto** | **Solución aplicada** |
| --- | --- |
| Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco |

### Desviación de costes

| **Rol** | **Horas** | **Coste de personal** |
| --- | --- | --- |
| Developer | 2,15 h | 49,94€ |
| Analyst | 20 h | 574,40€ |
| Tester | 3 h | 69,69€ |
| Operator | 1 h | 21€ |
| Manager | 2,4 h | 59,74€ |
|  |  |  |
| **Coste de personal total** | | **774,78€** |

| **Miembro** | **Amortización mensual** |
| --- | --- |
| Blanco Mora, David | 11,42 € |
| Castro Vázquez, José Ignacio | 11,42 € |
| del Junco Obregón, Juan | 20,33 € |
| López Quiros, Juan | 20,5 € |
| Mejías Buitrago, Pablo | 31,08 € |
|  |  |
| **Coste de amortización total estimado** | **94,75 €** |

**Coste total estimado: 869,53€**

**Desviación: -115,31€**

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### Conclusiones

Para concluir, podemos decir que se han completado las tareas satisfactoriamente y en menor tiempo del estimado inicialmente. La entrega, desde el punto de vista de la planificación, ha sido un éxito.

De igual manera, trataremos de mejorar la estimación en futuras entregas de manera que sea más cercana a la realidad.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.