

**Planning and progress report**

C2.034

<https://github.com/juanlo017/c1.034>

| **Apellidos, Nombre** | **Email** |
| --- | --- |
| Castro Vázquez, Jose Ignacio | joscasvaz@alum.us.es |

**Tabla de contenidos**

[**Resumen ejecutivo 3**](#_43v012my8e3e)

[**Tabla de revisiones 4**](#_ouk80crf36ih)

[**Introducción 5**](#_u0bfbulml1a6)

[**Contenidos 6**](#_8fv8g9nag1vc)

[Planning 6](#_16uf1f4hu30m)

[Tareas 6](#_eofz3plkb413)

[Capturas 7](#_rz9wzcau02no)

[Presupuesto 9](#_fd9dcbnll4t)

[Progress 10](#_djdbj3qwlfhx)

[Registro de progreso 10](#_75o09jor5m0s)

[Conflictos 10](#_e5qx5d80jfbf)

[Desviación de costes 10](#_vupaompip0r)

[**Conclusiones 12**](#_obajb8esrr12)

[**Bibliografía 13**](#_588w00qf3urg)

# 

# **Resumen ejecutivo**

Con este report pretendemos reflejar cómo se ha planificado la entrega y el progreso de la misma por parte del Student #2. Asimismo, queda patente que se está llevando a cabo un control de costes del proyecto y cómo evolucionan éstos a fecha de entrega.

# **Tabla de revisiones**

| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Versión original. | 20/04/2024 |
| v2.0 | Versión de la entrega | 26/04/2024 |

# **Introducción**

Se ha procedido a planificar los requisitos del Student #2. Asimismo, se ha efectuado un seguimiento del progreso del mismo y se ha evaluado su desempeño.

# **Contenidos**

## Planning

### Tareas

| **Id tarea** | **Descripción** | **Asignación y roles** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Listar, mostrar y CRUD de contracts siendo client. | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 5h | 13h |
| 7 | Listar, mostrar y CRUD de progress logs siendo client. | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 3h | 7h |
| 8 | Mostrar client dashboard a clients. | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 1h | 3h |
| 17 | Convertirse en cliente siendo anonymous principal. | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 1h | - |
| 18 | Actualizar perfil de cliente. | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 1h | - |
| 19 | Listar y mostrar contracts siendo principal. | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 1h | - |
| 20 | Analysis report | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Analyst | 30min | 15min |
| 21 | Planning and progress report | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Manager | 1h | 30min |
| 22 | Lint report | Jose Ignacio Castro Vázquez  -  Developer | 1h | - |

### **Capturas**

Intencionalmente en blanco.

### **Presupuesto**

| **Rol** | **Horas estimadas** | **Coste de personal estimado** |
| --- | --- | --- |
| Developer | 13h | 301,99€ |
| Analyst | 30min | 14,36€ |
| Manager | 1h | 39,19€ |
|  |  |  |
| **Coste de personal total estimado** | | **355,54€** |

| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| --- | --- | --- |
| PC | 600€ | 10€ |
| Ratón | 15€ | 0,25€ |
| Mochila | 70€ | 1,17€ |
|  |  |  |
| **Coste de amortización total estimado** | | **11,42€** |

**Coste total estimado: 390,19€**

Progress

### Registro de progreso

| **Miembro** | **Rendimiento** | **Valoración** | **Incentivo** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Ignacio Castro Vázquez | - | - | - |

### Conflictos

| **Conflicto** | **Solución aplicada** |
| --- | --- |
| Intencionadamente en blanco. | Intencionadamente en blanco. |

### Desviación de costes

| **Rol** | **Horas** | **Coste de personal** |
| --- | --- | --- |
| Developer | 23h | 534,29 |
| Analyst | 30min | 14,36€ |
| Manager | 1h | 39,19€ |
|  |  |  |
| **Coste de personal total** | | **587,84€** |

| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| --- | --- | --- |
| Portátil | 600€ | 10€ |
| Ratón | 15€ | 0,25€ |
| Mochila | 70€ | 1,17€ |
|  |  |  |
| **Coste de amortización total** | | **11,42€** |

**Coste total: 587,84€**

**Desviación: 232,30€**

# **Conclusiones**

Los errores a la hora de estimar nos han llevado a vernos obligados a posponer la entrega de valor al cliente. Tendremos en cuenta estas desviaciones a la hora de estimar futuras tareas similares, ya que tenemos mayor conciencia de la dificultad de las features solicitadas por el cliente.

# **Bibliografía**

Intencionalmente en blanco.