

**Planning and progress report**

C2.034

<https://github.com/juanlo017/c1.034>

| **Apellidos, Nombre** | **Email** |
| --- | --- |
| del Junco Obregón, Juan | juajunobr@alum.us.es |

# Tabla de contenidos

[**Resumen ejecutivo 3**](#_43v012my8e3e)

[**Tabla de revisiones 4**](#_ouk80crf36ih)

[**Introducción 5**](#_u0bfbulml1a6)

[**Contenidos 6**](#_8fv8g9nag1vc)

[Planning 6](#_16uf1f4hu30m)

[Tareas 6](#_eofz3plkb413)

[Capturas 6](#_rz9wzcau02no)

[Presupuesto 6](#_fd9dcbnll4t)

[Progress 7](#_djdbj3qwlfhx)

[Registro de progreso 7](#_75o09jor5m0s)

[Conflictos 7](#_e5qx5d80jfbf)

[Desviación de costes 7](#_vupaompip0r)

[**Conclusiones 8**](#_obajb8esrr12)

[**Bibliografía 9**](#_588w00qf3urg)

# 

# Resumen ejecutivo

Este documento muestra tanto el planning como el progreso individual de la implementación de los requisitos del Student #3.

# **Tabla de revisiones**

| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Versión original. | 23/02/2024 |
| v1.1 | Modificación del documento | 02/03/2024 |
| v1.2 | Versión final | 07/03/2024 |
| v3.0 | Entregable 3 | 26/04/2024 |

# Introducción

El documento aborda una serie de temas relacionados con la gestión de proyectos. Comienza con una introducción que establece el contexto y la importancia del tema.

Luego, se detalla el contenido, que incluye aspectos como la planificación, las tareas a realizar, la captura de información relevante, la elaboración y seguimiento del presupuesto, así como el progreso del proyecto y su registro.

Además, se discuten temas como conflictos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto y cómo abordar desviaciones en los costos. Finalmente, se presentan conclusiones que resumen los puntos clave tratados en el documento.


# **Contenidos**


## Planning


### Tareas


| **Tarea** | **Descripción** | **Asignación y roles** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task 6  (MANDATORY) | Hacer operaciones de patrocinadores en los patrocinios | Juan del Junco:  - Developer | 6h | 5h |
| Task 7  (MANDATORY) | Hacer operaciones de patrocinador en las facturas | Juan del Junco:  - Developer | 6h | 4h |
| Task 8  (MANDATORY) | Hacer operaciones de patrocinador en los tableros de patrocinador | Juan del Junco:  - Developer | 4h | 1,5h |
| Task 17  (SUPPLEMENTARY) | Hacer operaciones de usuarios anónimos en las cuentas de usuario | Juan del Junco:  - Developer | 2h | 0,75h |
| Task 18  (SUPPLEMENTARY) | Hacer operaciones de patrocinadores en cuentas de usuario | Juan del Junco:  - Developer | 2h | 0,75h |
| Task 19  (SUPPLEMENTARY | Hacer operaciones por cualquier usuario en los patrocinios | Juan del Junco:  - Developer | 2h | 1,25h |
| Task 20  (SUPPLEMENTARY)  . | Hacer reporte de análisis de requisitos | Juan del Junco:  - Analyst | 1h | 0,5h |
| Task 21  (SUPPLEMENTARY) | Hacer reporte de planificación y progreso | Juan del Junco:  - Manager | 1h | 0,5h |
| Task 22  (SUPPLEMENTARY) | Documento lint | Juan del Junco:  - Analyst | 2h | No se ha realizado. |


### Capturas




















### Presupuesto

| **Rol** | **Horas estimadas** | **Coste de personal estimado** |
| --- | --- | --- |
| Developer | 22h | 511,06€ |
| Analyst | 3h | 86,16€ |
| Tester | 0h | 0€ |
| Manager | 1h | 39,19€ |
|  |  |  |
| **Coste de personal total estimado** | | **636,41€** |

| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| --- | --- | --- |
| Ordenador portátil | 1000€ | 16,67€ |
| Ratón | 15€ | 0,25€ |
| Mochila | 45€ | 0,75€ |
| Teclado | 60€ | 1€ |
| Monitor | 100€ | 1,67€ |
|  |  |  |
| **Coste de amortización total estimado** | | **20,33€** |

**Coste total estimado: 656,74€**

## Progress

### Registro de progreso

| **Miembro** | **Rendimiento** | **Valoración** | **Incentivo** |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan del Junco Obregón | 9 | Excelente rendimiento | - |

### Conflictos

| **Conflicto** | **Solución aplicada** |
| --- | --- |
| Intencionalmente en blanco. | Intencionalmente en blanco. |

### Desviación de costes

| **Rol** | **Horas** | **Coste de personal** |
| --- | --- | --- |
| Developer | 13,25 | 307,80€ |
| Analyst | 0,5h | 14,36€ |
| Tester | 0h | 0,00€ |
| Manager | 0,5h | 19,60€ |
|  |  |  |
| **Coste de personal total** | | **341,75€** |

| **Concepto** | **Precio original** | **Amortización mensual** |
| --- | --- | --- |
| Ordenador portátil | 1000€ | 16,67€ |
| Ratón | 15€ | 0,25€ |
| Mochila | 45€ | 0,75€ |
| Teclado | 60€ | 1€ |
| Monitor | 100€ | 1,67€ |
|  |  |  |
| **Coste de amortización total** | | **20,33€** |

**Coste total: 362,09€**

**Desviación: -237,22€**

# 

# **Conclusiones**

La entrega no se ha llevado a cabo en su totalidad debido a la falta de finalización de una tarea específica; no obstante, es importante destacar que el resto de las tareas han sido ejecutadas de manera satisfactoria y conforme a lo planificado.

Consideramos además que la estimación ha sido un éxito, ya que la desviación es muy poco significativa con respecto al precio total de la entrega.

# **Bibliografía**

Intencionalmente en blanco.